莆田市第一医院关于3号楼4层肿瘤内科装修项目设计单位、预算单位的招标公告

我院3号楼4层肿瘤内科需要重新装修，装修预算暂定为50万元，需要具有相应资质的设计单位、预算单位进行施工图设计及预算编制，现面向社会选定设计单位及预算单位，请有资质的单位参与报价（设计单位、预算单位分开报价）。具体要求如下。

一、项目概况

1.项目名称：莆田市第一医院3号楼4层肿瘤内科装修工程设计及预算编制项目

2.招标人：莆田市第一医院

3.项目地点：莆田市第一医院3号楼4层

4.项目内容：

设计部分：包括但不限于现场勘测、装修方案设计（含平面布局、效果图）、施工图设计（含装修、电气、给排水、暖通、消防改造等）、配合后续施工及验收等相关服务。

预算部分：根据院方确认后的施工图纸，编制详细的工程量清单及预算书，预算总价作为本项目后续施工招标的最高限价的参考依据。

5.项目预算：

本项目设计及预算编制服务费用最高限价为：

设计费按照《工程勘察设计收费标准》计费方式为最高限价，暂为500000*0.045=22500元，预算费以《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）计费方式为最高限价，暂为500000*0.005=2500元。投标报价不得超过此限价，否则视为无效投标。报价时可统一按照相应收费标准乘以折扣率进行报价，折扣率低者中标，计算基准届时以我院聘请的第三方审核结果为基准。

- 二、资格要求

1.基本资格：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.特定资格：

设计资格要求：具备建筑装饰工程设计乙级（或以上）资质。

造价资格要求：具备工程造价咨询业务。

项目经验：设计单位须提供自2023年1月1日以来承接的至少1项类似公共建筑（医院、学校、办公楼等）室内装修工程设计合同（项目预算金额不低于30万元），预算单位需提供1项工程造价咨询或预算编制服务合同（项目预算金额不低于30万元）作为业绩证明。

项目负责人：设计负责人须具备注册建筑师或室内设计师中级及以上职称（需提供相关证书），造价负责人须具备注册造价工程师资格。（需提供相关证书）

3.本项目不接受联合体投标。

- 技术需求及服务要求

1.设计需求

(1)设计原则：符合医院感染控制规范、消防安全规范、无障碍设计规范；以人为本，营造温馨、宁静、舒适的医疗环境；色彩和材质选择需利于患者心理康复；功能布局科学，医患分流，洁污分区，动线合理。

(2)设计范围：3号楼4层整个楼层，包括护士站、医生办公室、病房、治疗室、处置室、库房、走廊、卫生间等所有区域。

(3)设计深度：

方案设计阶段：可根据医院需求提供平面布局方案图、主要空间效果图、设计说明文案。

施工图设计阶段：提供完整的施工图设计文件，包括但不限于装修（地面、天花、墙面、门窗、家具等）、电气（照明、插座、弱电）、给排水、消防、空调通风等专业的平面图、立面图、剖面图、节点大样图。图纸深度须达到指导施工的要求。充分考虑现有管线、设备的利旧与改造，并提出可行方案。

2.预算编制要求

(1)必须依据福建省最新建筑工程定额、计价规范及莆田市当期材料信息价进行编制。

(2) 预算书内容必须完整、准确，项目特征描述清晰，工程量计算准确。

(3)最终出具的预算书必须包含总价、各分部分项工程造价、主要材料清单及价格。

(4)预算总价误差率应控制在±5%以内。如因预算编制重大疏漏导致医院损失，中标人须承担相应赔偿责任。

3.成果交付

- (1)设计单位提供全套施工图（8套）及其相应的电子材料；

- (2)预算单位提供全套预算书（5套）及其相应的电子材料；

(3)提供施工阶段的技术交底、现场配合及竣工验收等服务。

4.交付时限：

(1)设计周期：20日历天内完成方案及施工图设计

(2)预算周期：7日历天内完成预算编制。

- 四获取采购文件

网上（莆田市第一医院网站）获取（具体见附件）

- 五、提交报价文件截止时间、地点和方式

1）提交报价文件截止时间:2025年8月28日17：00。逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

2）地点:莆田市城厢区南门西路449号市一医院8号楼505招标办

3）报价文件递交方式：供应商在截止时间之前将报价文件邮寄或专人送达，报价材料按要求密封，规定时间节点前送达或邮寄（邮政和顺丰）地址：莆田市城厢区南门西路449号市一医院8号楼505招标办，电话0594-6923862。以时间节点实际接收为准，在途未签收快递类报价材料视为超时，全部文件要密封在内，密封要完好无损，密封处要盖有公章。

4）报价文件组成：供应商报价时需提供以下报名资料纸质版1套，均需盖公章。

1.报价一览表（附件1）；

2.业绩证明材料及信用中国查询截图（附件2）；

3.营业执照副本复印件（附件3）；

4.资质等级证书及相关人员证书（附件4）

5.法定代表人资格证明书（附件5）；

6.法定代表人授权书及授权人身份证（附件6）；

7.现场勘测照片（附件7）

六、公告期限

自本公告之日起3个工作日

- 评标方式

本项目采用简单低价中标法确定成交供应商。

- 付款方式

本项目无预付款，项目款待工程竣工验收合格后，经有关部门审核结算支付项目结算总价的100%。

- 其他事宜

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 地址:莆田市城厢区龙德井389号

- 联系方式:0594-6760420

- 联系人:刘先生、林先生、岳先生

- 莆田市第一医院

- 2025年8月25日

附件1

报价一览表

莆田市第一医院：

我方参加贵院该项目招标活动，并对该项目进行报价。

- 一、我方已完全理解招标文件的全部内容，自愿接受并执行招标文件的全部条款。

- 二、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何其它数据或信息。

- 三、我方承诺自愿遵守、执行贵院项目招标管理法规制度及政策规定。

- 供应商名称：（全称加盖单位公章）               货币单位：元人民币

| - 项目名称 | - 服务时限 | - 折扣系数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年       月        日

附件2

业绩证明材料及信用中国查询截图

附件3

营业执照副本

复印件（加盖公章）

附件4

资质等级证书及相关人员证书证书

复印件（加盖公章）

附件5

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明

供应商单位全称：（盖章）

年       月        日

附件6

法定代表人授权书

莆田市第一医院：

（供应商单位全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵院组织的            项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

供应商单位全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年       月        日

附：授权代表姓名：

职务：电话：

传真：邮编：

通讯地址：

附件7

现场勘测照片